163

WBS任务分解图

A：王松 B:蒲氏林 C:鲜于含笑 D:章磊

项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动编号 | 活动名称 | 输入 | 输出 | 内容 | 负责人 | 协作人 | 相关活动 |
| 1 | 前后端业务实现 | 设计程序 | 程序 | 编写程序 | 鲜于含笑 | 王松 |  |
| 2 | 数据库编码 | 设计程序 | 数据库 | 编写数据库 | 蒲氏林 | 王松 |  |
| 3 | 单元测试 | 程序代码 | 测试报告 | 动态测试 | 章磊 |  |  |
| 4 | 集成测试 | 单元测试 | 测试报告 | 功能测试 | 章磊 |  |  |

Pert图（总体时间不得超过）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目组织及需求 | | |
| 1 | A | 0.5天 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建模 | | |
| 2 | A | 0.5天 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | | |
| 4 | D | 1天 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代码优化 | | |
| 5 | ABCD | 1天 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 系统开发 | | |
| 3 | ABCD | 7天 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 集成测试 | | |
| 6 | D | 1天 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编写文档 | | |
| 7 | D | 1天 |

甘特图

（用Excel）

